附件1

彭水自治县高层建筑消防安全综合治理工作

领导小组成员名单

组      长：王凡鹏  县委常委、县人民政府常务副县长

第一副组长：白明胜  县人民政府副县长，县公安局局长

冯久洪  县人民政府副县长

副  组  长：王  晶  县政府办副主任

郑永东  县应急局局长

陈  竹  县消防救援大队大队长

成      员：何念屈  县委宣传部常务副部长

杨祥奎  县发展改革委主任

李  俊  县教委主任

何成军  县经济信息委主任

周清茂  县公安局副局长

付美兵  县民政局局长

张  波  县司法局局长

王小刚  县财政局局长

王传军  县规划自然资源局局长

冯立胜  县住房城乡建委主任

庹华明  县城管局局长

陈敬红  县交通局局长

邵江涛  县商务委主任

袁业国  县文化旅游委主任

钟兴云  县卫生健康委主任

张红霞  县应急局政治部主任

王栋梁  县市场监管局局长

胡  桃  县消防救援大队副大队长

领导小组办公室设在县消防救援大队，承担领导小组日常工作。由陈竹同志兼任办公室主任，县经济信息委、县公安局、县规划自然资源局、县住房城乡建委、县城管局、县应急局、县消防救援大队分管负责人为办公室成员。

附件2

彭水自治县2022年高层建筑消防安全

综合治理重点任务分解

| 专项行动 | 工作任务 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深化建筑消防设施隐患整治（牵头单位：县消防救援大队） | 持续开展消防用水问题整治 | 1．对前期整改完毕的高层建筑消防用水问题开展“回头看”，重点排查消防供水功能是否正常，日常维护保养是否落实，发现隐患整治不彻底的，责成立即整改。 | 各乡镇（街道）、县消防救援大队 |
|  | 滚动排查整治 | 2．对滚动排查出的消防用水、火灾自动报警、自动灭火、防烟排烟等消防设施隐患问题，区分轻重缓急，制定年度计划和整改方案，落实整治责任、资金和防范措施，由县政府与属地乡镇（街道）、责任单位逐级签订责任书，逐小区逐楼栋开展整治。 | 县政府办、各乡镇（街道）、县财政局、县消防救援大队 |
|  | 督促隐患整改 | 3．对整改资金落实困难的老旧高层建筑，统筹纳入老旧小区改造，分批分步按期推进整改。 | 各乡镇（街道）、县住建委 |
|  |  | 4．构成重大火灾隐患的，由县政府采取挂牌督办、警示约谈、集中曝光等方式督促整改。 | 县政府办、县应急局、县消防救援大队 |
| 深化“生命通道”重点区域整治（牵头单位：县城管局） | 强化重点区域挂牌整治 | 5．动态更新占用、堵塞消防车通道严重的小区（道路）综合整治任务清单，“一区域一对策”制定整治方案，明确整治责任、时间和措施，由县政府挂牌，推动占用、堵塞消防车通道严重的小区（道路）开展重点整治攻坚，确保逐个销号。 | 县城管局、县公安局、县住房城乡建委、县消防救援大队 |
|  | 规范“生命通道”标识设置 | 6．按照消防车通道、消防车登高操作场地标识应设必设要求，由管理单位全面施划完善；无明确管理单位的由乡镇（街道）组织设置标识。 | 各乡镇（街道） |
|  | 综合解决泊位难题 | 7．加强停车位规划建设管理，将综合整治的小区（道路）纳入城市停车设施发展和城区路网更新重点，改造小区公共区域，挖掘停车资源，加快扩建新建停车设施，增设停车泊位。 | 县城管局、县公安局、县规划自然资源局、县住房城乡建委、县交通局 |
| 深化用电用气隐患整治（牵头单位：县经济信息委） | 清单化整治隐患问题 | 8．组织供电供气企业对前期排查发现的电气、燃气隐患问题整治情况开展清理，对未整治完毕的，建立隐患问题清单，逐项整改销号；对问题集中的小区，由县政府实施综合治理，推动整改落实。 | 县经济信息委 |
|  | 深化设施排查整治 | 9．发动物业服务企业开展电气隐患排查，2022年6月底前，完成责任范围内其他管沟与电力燃气设施间距不足、电气线路老旧破损、超负荷运行等问题整治。 | 县经济信息委 县住房城乡建委 |
|  |  | 10．供电供气企业按照居民用户和非居民用户检查计划，强化电力线路、燃气管线检查，及时发现和处置消防安全隐患，同时定期开展宣传教育，提供指导服务。 | 县经济信息委 |
|  | 加强电动自行车管理 | 11．依法查处私拉乱接电气线路、违规改装电动自行车、电动自行车违规存放充电等违法行为。 | 县经济信息委、县住房城乡建委、县市场监管局、县消防救援大队 |
|  |  | 12．推广采用智能化手段，防止电动自行车进入电梯、楼道。新改、扩建电动自行车集中停放和充电区域，引导电动自行车规范停放。 | 各乡镇（街道）、各物业管理单位 |
| 巩固可燃雨棚和突出外墙防护网整改防范机制（牵头单位：县住房城乡建委） | 开展整治工作“回头看” | 13．落实乡镇（街道）属地管理和县级部门属事管理责任，组织开展高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网整治“回头看”，对遗留隐患问题，在2022年4月底前登记造册，6月底前整改完毕。 | 各乡镇（街道）、县住房城乡建委 |
|  | 严格日常管理 | 14．将可燃雨棚和突出外墙防护网整治纳入市容环境提升、老旧小区改造重点内容，有序推进多层建筑整改。 | 县住房城乡建委、县城管局 |
|  |  | 15．巩固完善日常防范制度，推动物业服务企业切实履行发现、劝阻、报告违规搭建可燃雨棚、突出外墙防护网等行为以及宣传教育职责，发挥日常安全管理前哨作用。 | 县住房城乡建委、县消防救援大队 |
|  |  | 16．持续加强雨棚和防护网生产、销售、安装等环节的管控，健全完善相关产品标准和管理规范，开展产品年度抽检和综合执法。 | 县经济信息委、县商务委、县市场监管局、县消防救援大队 |
| 巩固隐患滚动排查机制（牵头单位：县消防救援大队） | 推广“街镇吹哨、部门报到”模式 | 17．建立以乡镇（街道）为基本单元，消防救援、城市管理、住房城乡建设、公安、经济信息等部门指导参与的隐患滚动排查整治机制。结合日常安全检查和专项排查工作，实时掌握辖区高层建筑底数，摸排消防设施、“生命通道”、可燃雨棚和突出外墙防护网、用电用气、安全管理等情况，定期组织住宅小区开展“三查三清”。 | 各乡镇（街道），县消防救援大队、县城管局、县住房城乡建委、县公安局 |
|  | 进行全面摸排 | 18．2022年4月底前，各乡镇（街道）按照“单位自查、镇街普查、部门联查、专业核查”的原则，组织对辖区高层建筑再开展一轮全面摸排，并建立完善新的基础台账和隐患整改责任清单，推动隐患整改工作落实。 | 各乡镇（街道） |
| 巩固消防设施质量管控和维护管理机制（牵头单位：县消防救援大队） | 强化整改工程质量管理 | 19．承担整改工程设计、施工的单位应具有相应资质等级，鼓励聘请有资质的监理单位进行工程监理。实施整改质量保修制度，明确不少于两年的整改保修期限。 | 各乡镇（街道） |
|  | 强化联合验收 | 20．整改后由乡镇（街道）牵头组织验收，相关部门、物业服务企业和业主代表参与，验收资料应收集整理并及时归档备查。 | 各乡镇（街道） |
|  | 强化后续维护管理 | 21．消防设施隐患整改完毕的高层建筑，必须逐栋明确日常管理单位和维护保养单位。 | 各乡镇（街道） |
|  |  | 22．对老旧小区或无统一管理的，由政府指定日常管理单位；对政府资金投入改造且无统一管理的，鼓励采取购买服务方式加强后续维护管理。 | 各乡镇（街道） |
| 巩固联合执法和联动响应机制（牵头单位：县城管局） | 加强“生命通道”联合执法 | 23．各乡镇（街道）进一步落实“生命通道”监管执法长效机制和严格执法管理要求，健全完善会商研判、联合执法、信息共享机制，常态化开展联合执法，在重点时段、重点区域开展集中执法，保持整治高压态势。 | 各乡镇（街道），县城管局、县公安局、县住房城乡建委、县消防救援大队 |
|  |  | 24．持续开展整治曝光行动，对公务车辆占用消防车通道的，对相关责任人依法依规处理。 | 县政府办、县城管局、县公安局、县消防救援大队 |
|  | 巩固完善联动响应机制 | 25．巩固完善“绿波带保畅”联动机制，深化公安、消防警情联动响应机制，通过交通管制、车辆分流、拖离清障、优化信号灯配时、骁骑伴护等措施，确保救援畅通无阻。 | 县公安局、县消防救援大队 |
| 提升消防安全管理能力（牵头单位：县消防救援大队） | 规范日常管理 | 26．高层建筑逐栋明确消防安全管理单位和消防设施维护保养单位，高层公共建筑逐栋明确消防安全管理人、高层住宅建筑逐栋明确楼栋长，落实消防控制室双人持证上岗制度，规范防火巡查检查、消防设施维护保养工作，并在显著位置公示。鼓励超高层建筑聘用注册消防工程师担任消防安全管理人。 | 各乡镇（街道），县消防救援大队、县住房城乡建委 |
|  | 落实网格化管理 | 27．各乡镇（街道）将高层建筑消防安全风险排查纳入网格化管理重点，依法开展委托执法和赋权执法，督促指导对隐患及时整改。 | 各乡镇（街道） |
|  | 推行标准化管理 | 28．各乡镇（街道）选取典型高层建筑打造消防管理示范标杆，组织召开标准化管理现场会，推行达标创建活动。 | 各乡镇（街道），县住房城乡建委、县消防救援大队 |
|  |  | 29．探索高层建筑实施分级分类差异化监管。将消防管理能力纳入物业服务企业评级评星考核内容。 | 各乡镇（街道），县消防救援大队、县住房城乡建委 |
| 提升居民防灾应急能力（牵头单位：县消防救援大队） | 深化消防安全宣传 | 30．将“自觉维护建筑消防设施”、“畅通生命通道”等内容纳入全民普法范畴。 | 县司法局、县消防救援大队 |
|  |  | 31．依托“全民消防安全学习云平台”，精准开展消防教育培训。 | 各乡镇（街道），县消防救援大队 |
|  | 提升居民防灾能力 | 32．鼓励为老旧小区高层建筑安装独立式火灾报警探测装置，指导居民家庭制定火灾疏散逃生计划。高层住宅小区全年至少开展1次疏散逃生演练，推广购买火灾惠民保险。 | 各乡镇（街道） 县消防救援大队 |
|  | 保障灭火救援能力 | 33．在高层建筑密集区布点建设小型消防站，在高层公共建筑、高层住宅小区建设微型消防站，提升初起火灾的处置能力。 | 各乡镇（街道），县消防救援大队 |
|  | 开展全民消防素质调查 | 34．开展高层建筑居民消防安全素质调查，掌握全民防灾自救能力水平。 | 县消防救援大队 |
| 提升政策法规保障能力（牵头单位：县消防救援大队） | 加强政策法规保障 | 35．贯彻落实《重庆市消防设施管理规定》，提升物业服务企业、消防服务机构消防设施日常管理和维护保养水平。 | 各乡镇（街道），县住建委，县消防救援大队 |
|  |  | 36．编制运用高层建筑消防安全自查指南和日常检查指引，落实物业服务企业等管理单位主体责任。 | 各乡镇（街道），县住建委，县消防救援大队 |

抄送：县委各部委，县人大办，县政协办，县监委，县法院，县检察院，

县人武部，各人民团体。

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室         2022年4月25日印发